## Slide 1
Par:
VOUBOU MOUDODOU Guewen Klett

## Slide 2
 | Nature de l’actif | Responsable | Typologie du risque | Probabilité | Impact | Score du risque
1 | Systèmes de Gestion des Transports (TMS) | DSI | Indisponibilité du système | 5 | 4 | 20
2 | Bases de Données Clients | Responsable Sécurité des Données | Fuite d'informations sensibles | 4 | 5 | 20
3 | Plateformes de Suivi des Expéditions | Responsable Logistique | Altération des données | 2 | 3 | 6
4 | Infrastructure de Communication | DSI | Interception des communications | 3 | 4 | 12
5 | Systèmes IoT | Responsable IoT | Piratage des dispositifs | 3 | 5 | 15
1. Identification des Actifs et Analyse des Risques
Actifs Critiques et Risques

## Slide 3
2. Analyse des Risques et Plan de Remédiation
Plan de Remédiation pour les Risques Identifiés
 | Risque | Source | Score croisé | Typologie de remédiation | Score résiduel | Priorité | Jalon
1 | Indisponibilité des TMS | Attaques DDoS | 20 | Pare-feu, CDNs, et solutions anti-DDoS | 15 | Haute | 12/2024
2 | Fuite d'informations sensibles | Phishing | 20 | MFA, formation, outils anti-phishing | 15 | Haute | 06/2025
3 | Altération des données | Vulnérabilités SI | 6 | Validation des entrées et sauvegardes | 1 | Moyenne | 03/2025
4 | Interception des communications | Absence de chiffrement | 12 | VPN et chiffrement E2E | 7 | Moyenne | 09/2024
5 | Piratage des dispositifs IoT | Vulnérabilités IoT | 15 | Mises à jour, segmentation réseau | 7 | Haute | 12/2025

## Slide 4
 | Categorie | Nature de l’actif | Responsable | Typologie du risque | Probabilité | Impact | Score du risque
1 | GV | Protection des données sensibles | DSI, Responsable IoT | Intrusion malware | 3 | 5 | 15
2 | GV.OP-01 | Politiques et procédures de cybersécurité | DSSI | Mauvaise mise en œuvre des politiques | 3 | 4 | 12
3 | Plateformes de Suivi des Expéditions | Plateformes de Suivi des Expéditions | Responsable Logistique | Altération des données | 2 | 3 | 6
4 | Infrastructure de Communication | Infrastructure de Communication | DSI | Interception des communications | 3 | 4 | 12
5 | Systèmes IoT | Systèmes IoT | Responsable IoT | Piratage des dispositifs | 3 | 5 | 15